## Slide 1: The Next
Patrick Sirich
Matthias Skou
Christian Strunge
Casper Frost

## Slide 2: Disposition
Introduktion
Rollefordeling
API & Geolokation
UP vs Scrum
Function points
Quality assurance
Demonstration
Notes: Casper: Project
Patrick: Product
Matthias: Intro & People
Christian: Process

## Slide 3: Rollefordeling
  Patrick: Product Owner
    User stories
    Product Backlog
  Casper: Rapport-ansvarlig
    Layout
    Rød tråd
  Matthias: Kode- og task ansvarlig
    Task prioritering
    End tests & Reviews
  Christian: SCRUM-Master & Project Manager
    SCRUM
    Arbejdsmiljø
  Fordele & ulemper
    Arbejdsfordeling
    Effiktivitet & forcer
    Beslutningstagen
    Reviews
Notes: Formål: Klar arbejdsfordeling, ved hvem man skal konsultere i tilfælde af problemer -Øget effektivitet ift. Beslutningstagen. Ingen 'bredeste skuldre'. Bedre kvalitet på reviews. Udnytte forcer. Bedre overblik, Stand-up meeting.

## Slide 4: API & Geolokation
YourLocal API
TheNext API
Geolokation
Misforståelse

## Slide 5: UP VS SCRUM
VS
Use case driven
Lineær tilgang
Sen deployment
Mange artefakter
Task driven
Evolutionær tilgang
Løbende deployment
Få artefakter
Notes: UP: Risk driven. Identificerer højrisiko faktorer i starten, hvor Scrum er task driven, og fokuserer på at udvikle de features der er vigtigst for kunden
UP har en lineær tilgang, selvom den er inkrementel og iterativ. Jo længere henne i processen, jo mindre analyse og design. Under Scrum analyserer og vurderer man i starten af hver sprint.
UP deployer først produkt sent i processen, hvilket kan være et minus hvis et produkt hurtigt skal tages i brug. Scrum giver mulighed for at levere et produkt forholdsvist tidligt, og bygge på.
UP indeholder mange artefakter der skal udfærdiges, inden den egentlige produktudvikling påbegynes, hvor Scrum reelt set kun har 4: product backlog, sprint backlog, burn down chart og inkrementeringen. Derfor kan man fokusere mere på selve udviklingen i stedet for dokumentation.

## Slide 6: Function points
Hvad er det?
Hvorfor bruge det?
Hvordan vi kunne anvende FP?
Hvad vi kunne få ud af det?

## Slide 7: Quality assurance
Hvad er det?
Hvordan har vi brugt det?
Hvad har vi fået ud af det?

## Slide 8: Demonstration